项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年北京市涉外安全风险防范服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | 单位 | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | |
| 项目负责人 | | 吴秀峰 | | | | | 电话 | 55574137 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 488.196 | | 446.876 | 446.876 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 488.196 | | 446.876 | 446.876 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （一）涉外安全信息监测：对境内外主流媒体实时监测，实现涉外突发事件、出入境及疫情防控措施、安全提醒和风险预警类信息、境外安全保障经验交流信息、安全保护知识的快速精准抓取和推送；（二）涉外安全分析评估：完成境外安全周报、综合性国别分析、涉外安全重点问题分析材料、指定性安全分析材料；（三）涉外安全风险预警：对采集的境外突发事件、境外国家和地区、驻外使馆、境外中资机构进行地理位置标绘，形成上述信息的地理位置信息展示图；基于数据采集开展涉外安全风险预警及分析评估，向相关部门、单位或公众推送安全提示信息；（四）涉外安全体系智力支持：建立涉外安全专家团队，召开专家分析会，为涉外安全工作提供专业服务，持续做好平台提质增效，做好“即时通”“丝路通”“海外北京”画像功能开发及维护；（五）境外北京人员及机构动态管理服务：实时跟踪境外北京市人员及机构相关信息，建立相关数据库和地理位置标绘。通过“境外服务宝”微信小程序的维护和日常运营，向境外北京人员及机构不定期推送境外重大突发事件、安全提醒、工作通知等。 | | | | | | 完成对境内外主流媒体的实时监测，实现信息的快速精准抓取、标绘、推送。组建专家团队，定期召开专家分析会，完成各种分类分析评估报告。更新完善风险预警模型，定期更新风险预警信息。完成境外北京人员及机构数据阶段性摸底工作，建立境外北京人员及机构动态数据库，并对北京市境外安全服务平台和“境外服务宝”微信小程序进行升级，为“走出去”境外企业和人员提供全方位境外安全服务工作。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 关键词 | | 200个 | | 930个 | | 2 | 1.6 | | 根据2022年实际情况开展，后续完善绩效指标值 | |
| 境外国家基本信息 | | 50个 | | 69个 | | 1 | 1 | |  | |
| 境外中国（北京）企业位置、性质、规模、人员数量、投资经营情况等信息 | | 50家中国企业（含30家北京企业） | | 60家境外京企 | | 1 | 1 | |  | |
| 涉外安全事件相关信息 | | 20起 | | 20起 | | 1 | 1 | |  | |
| 国际救援机构 | | 2家 | | 2家 | | 1 | 1 | |  | |
| 安保机构 | | 2家 | | 2家 | | 1 | 1 | |  | |
| 收集整理并翻译国外法律法规资料 | | 20万字 | | 81.6519万字 | | 2 | 1.6 | | 后续完善绩效指标值 | |
| 境外安全周报 | | 52篇 | | 52篇 | | 1 | 1 | |  | |
| 专家分析会 | | 4次 | | 4次 | | 1 | 1 | |  | |
| 综合性国别分析 | | 4篇 | | 4篇 | | 1 | 1 | |  | |
| 涉外安全重点问题分析（含指定性安全风险分析） | | 8篇（含3篇指定性安全风险分析） | | 9篇（含4篇指定性安全风险分析） | | 1 | 1 | |  | |
| 质量指标 | 更新关键词词库信息 | | 根据市外办要求及境外安全形势，每月更新关键词词库信息 | | 每月更新 | | 1 | 1 | |  | |
| 更新涉外突发事件信息 | | 每10分钟对涉外突发事件信息更新，并对涉及中国、北京等词汇的涉外突发事件追踪 | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 采集外交部、我驻外使领馆等官方网站发布的安全提醒和风险预警类信息 | | 对外交部、我驻外使领馆等官方网站发布的安全提醒和风险预警类信息的采集不晚于发布后10分钟 | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 更新境外国家、境外中国（北京）企业、国际救援机构、安保机构的基础信息 | | 每月更新 | | 每月更新 | | 1 | 1 | |  | |
| 更新境外旅游团组的基础信息 | | 每日更新 | | 每日更新 | | 1 | 1 | |  | |
| 更新出入境及疫情防控措施信息 | | 每10分钟对出入境及疫情防控措施信息更新 | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 采集境外中国（北京）企业境外安全保障经验交流信息 | | 每月更新 | | 每月更新 | | 1 | 1 | |  | |
| 采集社会安全、事故灾难、自然灾害、公共卫生类事件相关的安全保护知识 | | 不定期 | | 已采集8篇 | | 1 | 1 | |  | |
| 收集的20起当年发生的涉外安全事件具有代表性和影响力 | | 具有代表性和影响力 | | 具备 | | 1 | 1 | |  | |
| 境外安全周报的内容及版式符合市外办要求。 | | 内容及版式符合市外办要求。 | | 符合 | | 1 | 1 | |  | |
| 综合性国别分析内容及版式符合市外办要求。 | | 内容及版式符合市外办要求。 | | 符合 | | 1 | 1 | |  | |
| 涉外安全重点问题分析材料（含指定性安全风险分析）内容及版式符合市外办要求。 | | 内容及版式符合市外办要求。 | | 符合 | | 1 | 1 | |  | |
| 境外突发事件地图标绘 | | 10分钟内完成境外突发事件的地图标绘且位置偏差不大于500米 | | 符合 | | 1 | 1 | |  | |
| 采集境外国家、境外中国（北京）企业、北京市旅行社组织的出境旅游团组、我驻外使领馆基础数据、有关国家与我国通航路线情况 | | 5分钟内完成信息标绘 | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 预警指标准确率和数据压力测试，针对预警响应和处置应对过程跟踪记录和分析总结 | | 每月进行不少于1次测试 | | 完成12次测试 | | 2 | 2 | |  | |
| 涉外安全专家团队能够提供涉外安全政策咨询、法律咨询、应急处置咨询服务 | | 组建专家团队 | | 已组建101人的专家团队，能提供咨询服务 | | 2 | 2 | |  | |
| 遇有重大以上涉外突发事件发生时，可确保至少3名涉外安全专家参与事件处置工作，并提出专家分析建议 | | 确保至少3名涉外安全专家参与事件处置工作，并提出专家分析建议 | | 满足 | | 2 | 2 | |  | |
| 人工值守服务 | | 7\*24小时人工值守服务 | | 满足 | | 2 | 2 | |  | |
| 数据库对不少于10年资料的安全存储和备份，不出现数据丢失和安全保密问题 | | 不少于10年资料的安全存储和备份，不出现数据丢失和安全保密问题 | | 满足 | | 2 | 2 | |  | |
| 市涉外突发事件应急指挥部成员单位及指定部门通过平台即时掌握最新信息 | | 通过平台即时掌握最新信息 | | 满足 | | 2 | 2 | |  | |
| 录入市外办处置完毕的重大涉外突发事件及案例；对特定事件进行舆情跟踪 | | 3日内录入处置完毕的涉外突发事件；5日内形成分析材料 | | 完成 | | 2 | 2 | |  | |
| “即时通”“丝路通”“海外北京”画像功能 | | 满足市外办要求 | | 满足 | | 2 | 2 | |  | |
| 对境外的北京企业的项目、人员基本情况及境外经营活动等消息的采集、整理、更新、完善，并实现可视化展示。 | | 根据市外办要求，2022年底完成消息的采集、整理、更新、完善，并实现可视化展示。 | | 完成 | | 2 | 2 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施周期1年 | | 1年 | | 1年 | | 3 | 3 | |  | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 488.196万元 | | 446.876万元 | | 2 | 1.8 | | 后续加强成本控制 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高出国人员树立公民意识、法律意识、文明意识和安全意识 | | 得到提高 | | 普遍提高 | | 10 | 9 | | 绩效成果资料需进一步完善 | |
| 可持续影响指标 | 提高指挥部成员单位对境外安全情况的总体掌握程度 | | 得到提高 | | 普遍提高 | | 10 | 9 | | 绩效成果资料进一步完善 | |
| 提升涉外突发事件的处置效率 | | 得到提升 | | 普遍提升 | | 10 | 8 | | 绩效成果资料进一步完善 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指挥部成员单位满意度 | | 指挥部成员单位满意度大于90% | | 95% | | 10 | 8 | | 绩效成果资料进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93 | |  | |