| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市外事信息资源综合管理大数据平台建设项目配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尚喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55574180 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.335 |  | 63.735 | 63.727457 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.335 |  | 63.735 | 63.727457 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市及信息化项目相关政策要求，为保障北京市外事信息资源综合管理大数据平台正常安全稳定运行，需完成政务云租用、安全测评及第三方软件测评。 |  |  |  |  |  | 完成了政务云租用，安全测评及第三方软件测评的采购，并按计划开展北京市外事信息资源综合管理大数据平台政务云部署及安全测评和第三方软件测评工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政务云租用 |  | 月度巡检报告2份，重要时期及节假日应急处置方案1份/次 |  | 月度巡检报告2份，重要时期及节假日应急处置方案1份 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 安全测评 |  | 系统安全测评１次 |  | 系统安全测评１次 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三方软件测试 |  | 软件质量测试１次 |  | 软件质量测试１次 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政务云租用 |  | 基础环境及网络故障响应率达到100%，且在30分钟内响应处理 |  | 基础环境及网络故障响应率达到100%，且在30分钟内响应处理 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 安全测评 |  | 要求符合公安部“信息安全 技术信息系统安全等级保护基本要求”二级标准 |  | 要求符合公安部“信息安全 技术信息系统安全等级保护基本要求”二级标准 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三方软件测试 |  | 依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》为标准，保证软件质量符合设计开发要求。 |  | 软件质量符合相关设计开发要求。 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 政务云租用 |  | 2022年12月完成20% |  | 20% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 安全测评 |  | 2022年12月完成20% |  | 20% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三方软件测试 |  | 2022年12月完成20% |  | 20% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 76.335万元 |  | 63.727457万元 | 9 |  | 7.51 |  | 实际建设期间，经调研，平台所需信息文本识别及导入数据较少，由平台承建方承担，不需单独经费支撑，因此取消了数据迁移费用12.6万元。实际执行63.727457万元。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |