| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市人民政府外事办公室信息化运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 84187680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 291.749957 | 277.909157 |  | 277.082709 | 10 |  | 99.70% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 193.749957 | 179.909157 |  | 179.082709 | — |  | 99.54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 98 | 98 |  | 98 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年市政府外办信息化运维项目将通过租用市级政务云平台相应服务，以政务云和集约化平台自身的安全体系建设为基础，为市政府外办提供信息化系统基础环境的支撑和全面的安全运行保障，避免基础设施资源重复建设和维护现象，有利于减少信息系统建设的资金投入；通过采购社会专业技术服务加强市政府外办业务系统、办公终端及网络安全等各方面的运维服务保障能力，统筹规范信息化运维服务工作，有效减少信息化软硬件设备的故障次数，提高信息系统应急处置能力，提升网络安全防护工作水平，做到网络畅通、应用可靠、信息安全，从而保障市政府外办的各项业务工作的高效高质量开展。 |  |  |  |  |  | 2022年完成了信息化运维项目内容，通过租用市级政务云平台相应服务、采购社会专业技术服务等方式，提升了系统应急处置能力和网络安全防护工作水平，保障了系统安全稳定运行，实现了预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运维月度报告 |  |  | 12 | 8 | 8 | 5.33 |  | 原因：上一年运维项目结束后开展本年度采购流程，项目接续存在间断，运维商持续进行保障，但未出具运维报告。 措施：提前开展项目采购工作，确保项目顺利对接。 |  |
|  |  |  | 性能优化次数 |  |  | ≥6 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 软硬件系统运维记录 |  |  | 1 份/次 | 1 份/次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 政务云及机房巡检记录 |  |  | 1次/工作日 | 1次/工作日 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 重要时期及节假日应急处置方案及工作报告 |  |  | 1 份/次 | 1 份/次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障现场响应速度 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障电话响应 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 业务系统一般性故障处理时长 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重大疑难等复杂问题处理时长 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 业务系统、基础环境、信息系统及网络故障响应速度 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 办公终端及相关设备日常运维服务响应时间 |  |  | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年完成该项目60%工作量 |  |  | 2022年4月完成项目招投标工作，2022年5月完成项目合同签署支付首付款，2022年12月完成项目中期考核验收。 | 2022年8月完成项目招投标工作，2022年9月完成项目合同签署支付首付款。 | 7 | 3.89 |  | 原因：上一年运维项目结束后开展本年度采购流程，项目接续存在间断，运维商持续进行保障。 措施：提前开展项目采购工作，确保项目顺利对接。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算经费支出 |  |  | ≤291.749957万元 | 277.082709万元 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 各业务系统软硬件可用率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 故障导致系统不可用时长 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 各软硬件系统及相关业务系统故障修复率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 全年各信息系统重大网络安全事件 |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 避免基础设施资源重复维护，减少整体系统建设运维资金重复投入 |  |  | 得到保障 | 有效减少资金重复投入 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市政府外办各相关业务部门满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.22 |  |  |  |